Котовский  муниципальный  район   Волгоградской области

Администрация Лапшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2024 г.                                                             №  16

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке территорий  населённых пунктов  Лапшинского сельского поселения

В рамках необходимости проведения работ по санитарной уборке и благоустройству территорий населённых пунктов  Лапшинского сельского поселения, а также учитывая письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 01.03.2024 № 37-10-08/1054, администрация Лапшинского сельского поселения  постановляет:

- Объявить с 01 апреля 2024 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Лапшинского сельского поселения;

- Утвердить мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Лапшинского сельского поселения, согласно приложению;

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Лапшинского сельского поселения, обеспечить проведение работ по  ежедневной уборке прилегающих и регулярной уборке закрепленных территорий;

- Территориальной административной комиссии Лапшинского сельского поселения организовать контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания;

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой;

- Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Лапшинского сельского поселения                               Рублев В.Г.

Приложение

к постановлению администрации

Лапшинского сельского поселения

от  30 марта  2024г.  № 16

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Лапшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование работ | Ответственный Исполнитель, Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и санитарной очистке территорий населенных пунктов | Администрация поселения Актив ТОСа, Депутаты Совета поселения Срок - в течении месячника |
| 2 | Очистка лотковой части автомобильных дорог местного значения после зимнего периода эксплуатации (27.2 км) | Администрация поселения, руководители предприятий Срок - с 10 по 14 апреля 2024г. |
| 3 | Очистка водоотводной канавы от сухой травы (3,2 км отводных каналов) | администрация Лапшинского сельского поселения» Срок – с 17 по 20 апреля 2024г. |
| 4 | Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов с привлечением жителей, ТОС «Смородинский», коллективы организаций и предприятий, школа | Администрация поселения Руководители учреждений и организаций , жители Председатель ТОС Срок - еженедельно |
| 5 | Организация и обеспечение регулярного сбора и вывоза твердых бытовых отходов, уборка использованных шин и покрышек на территории домовладений | Администрация поселения Срок - ежедневно |
| 6 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация поселения В течении месячника |
| 7 | Организация работ по озеленению территории поселения: посадка деревьев, саженцев – 20 ед. | дминистрация поселения, жители |
| 8 | Проведение работ по благоустройству парковой зоны и детской площадки – ремонт скамеек – 4 ед., ремонт урн – 2 ед.) | Администрация поселения В течении месячника |
| 9 | Грейдирование дорог населенных пунктов – 12 км | Администрация поселения Срок до 07.04.2024г. |
| 10 | Благоустройство территории и ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны на ст. Лапшинская и с. Смородино , благоустройство могилы летчиков, погибших в годы ВОВ на территории Смородинского кладбища | Администрация поселения, учащиеся Лапшинской СШ, ТОС «Смородинский», жители, организации |
| 11 | Выявление фактов нарушений Правил благоустройства и санитарного содержания | административная комиссия сельского поселения |
| 12 | Проведение смотра на лучшее содержание домовладений и улиц частного сектора жилой застройки населённых пунктов поселения | Администрация поселени, актив ТОСа, депутаты Совета поселения срок - по завершению месячника |